## Slide 1: Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
Результаты реализации региональной целевой программы «Информатизация
Республики Карелия» на 2008-2013 годы
Заместитель Председателя
Сергей Адамович Жданович

## Slide 2: Финансирование Программы
Программой на реализацию мероприятий предусмотрено финансирование в размере 294214,6 тыс. руб.
В целом обеспечено финансирование Программы на сумму 87326,81 тыс. руб., что составляет 29,7 % от плановых значений

## Slide 3: Финансирование Программы
Chart: 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
План | 25150 | 39319 | 37676.1 | 27512.2 | 25785.3 | 138772
Факт | 14639.52 | 10235.96 | 3759.1 | 6878.7 | 6225.4 | 45588.13

## Slide 4: Статистика
Всего программных мероприятий – 27.
Всего целевых индикаторов и показателей результатов – 71, из них исполнены 48, что составляет 67,6%.
Основные причины недостижения целевых индикаторов и показателей результатов
Недостаточное (отсутствие) финансирования
Утеря актуальности мероприятия/планового показателя в связи с динамичным развитием информационно – коммуникационных технологий
Изменения в области законодательства

## Slide 5: Основные результаты
создано 19 подсистем электронного правительства Республики Карелия (план – 23)
к единой системе электронного документооборота и делопроизводства подключены 22 органа исполнительной власти (план-21)
обеспечен доступ 22 органа государственной власти Республики Карелия к 7 межведомственным информационным системам (план 21 к 7)
разработано и введено в эксплуатацию 6 программно-технических решений, обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг населению и организациям с использованием электронных средств коммуникаций
переведено 328 услуг в электронную форму
создан центр оператора электронного правительства

## Slide 6: Основные результаты
количество информационных материалов, размещенных на Официальном интернет - портале Республики Карелия, составило 360 859 шт. (план – 6600), объем информационных материалов – 54 673 Гб. Информации о деятельности органов государственной власти Республики Карелия доступна на Официальном интернет-портале Республики Карелия (http://gov.karelia.ru/), а также на ведомственных сайтах органов исполнительной власти
показатель социально – экономической эффективности - обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов государственной власти Республики Карелия

## Slide 7: Основные результаты
на Официальном интернет-портале Республики Карелия предусмотрена возможность обращения граждан к Главе Республики Карелия, в Правительство Республики Карелия и в органы исполнительной власти Республики Карелия. На 31 декабря 2013 года обращений в Единую виртуальную приемную органов исполнительной власти Республики Карелия зафиксировано всего 2838, из них: 1212 – через ЕСЭДД, 1626 - не через ЕСЭДД
показатель социально – экономической эффективности - повышение уровня доверия и взаимодействия, сокращение затрат времени на реализацию гражданами Российской Федерации своих конституционных прав и обязанностей

## Slide 8: Основные результаты
к региональной системе межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ) подключены 22 органа исполнительной власти Республики Карелия (план - 21), 18 администраций муниципальных районов и городских округов (план - 18), 108 администраций городских и сельских поселений (план – 109, в связи с преобразованием муниципальных образований «Нюхчинское сельское поселение» и «Сумпосадское сельское поселение» показатель уменьшен), 78 учреждений, подведомственных органам исполнительной власти и местного самоуправления (план - 189). РСМЭВ зарегистрирована в продуктивной среде федеральной Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)

## Slide 9: Основные результаты
создана информационная система «Реестр государственных электронных информационных ресурсов Республики Карелия» и обеспечен к ней доступ в компьютерных сетях общего пользования. В Реестр внесена информация о 22 органах исполнительной власти Республики Карелия. Реестр содержит информацию о 67 информационных системах всех органов исполнительной власти Республики Карелия

## Slide 10
Спасибо за внимание!
Жданович Сергей Адамович,
заместитель Председателя
e-mail: sub@ikt.karelia.ru
8(8142)59-47-21