## Slide 1: Об одобрении Календарного плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» до конца 2014 года
Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий
Бураков Дмитрий Рюрикович,
Председатель Комитета

## Slide 2: Поручение Главы РК от 6 марта 2013 года № ППГ-34/1
Календарный план мероприятий по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» до конца 2014 года разработан с учетом предложений, поступивших от органов исполнительной власти Республики Карелия

## Slide 3: Разделы Календарного плана
Организация межведомственного электронного взаимодействия
Административные регламенты
Формирование и ведение Реестра ГУ РК и Портала государственных муниципальных услуг РК
Взаимодействие с органами местного самоуправления
Организация предоставления государственных услуг в МФЦ
Организация деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК
Перевод услуг в электронный вид

## Slide 4: Мероприятия Календарного плана до 2014 года
В течение 2013-2014 года
Мониторинг сведений в Реестре государственных услуг
Обучение специалистов ОИВ РК, ответственных за предоставление услуг в электронном виде
Внесение сведений в Реестр государственных услуг Республики Карелия
Перевод в электронный вид государственных услуг до III-Vэтапа
Информирование граждан и юридических лиц о возможности получения государственных услуг
Внесение изменений в Перечень государственных услуг

## Slide 5: Срок исполнения - июнь
Внесение изменений в Перечень государственных услуг с элементами межведомственного взаимодействия
Внесение изменений в Постановление Правительства Республики Карелия от 20 января 2012 года №14-П
Подготовка и представление в Минэкономразвития России предложений о необходимости внесения изменений в федеральные нормативные правовые акты в целях устранения ограничений для предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" и расширения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в МФЦ
Заключение соглашений о взаимодействии с уполномоченным МФЦ
Утверждение местонахождения многофункциональных центров в муниципальных образованиях, окон МФЦ в удаленных населенных пунктах
Разработка типового муниципального плана мероприятий по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» до 2014 года

## Slide 6
Спасибо за внимание!
Государственный комитет Республики Карелия
по развитию информационно-коммуникационных технологий