ПРОЕКТ

Одобрен

протоколом заседания Комиссии по

развитию информационного общества и формированию электронного правительства,

по повышению качества и доступности предоставления государственных

и муниципальных  услуг в Республике Карелия

от « 24 » декабря 2014 № 4

План мероприятий («дорожная карта») по развитию и сопровождению единой системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» в органах исполнительной власти Республики Карелия

- Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий («дорожная карта») подготовлен в целях повышения эффективности организации межведомственного электронного взаимодействия органов исполнительной власти Республики Карелия (далее – Проект).

Основными задачами Проекта являются:

- организация обмена  электронными образами документов между  органами исполнительной власти Республики Карелия;

- сокращение объема бумажного документооборота;

- сокращение сроков получения информации о направлении документов, резолюций;

- сокращение сроков рассмотрения служебной корреспонденции, писем, жалоб и обращений граждан и юридических лиц;

- сокращение сроков создания нормативных актов и организационно - распорядительных документов;

- осуществление контроля  за своевременным исполнением на всех уровнях управления поручений вышестоящих органов власти, указаний и поручений руководства, писем и обращений граждан, обращений учреждений и организаций;

- создание единого  электронного пространства для упрощения межведомственного электронного документооборота.

Реализация Проекта осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

постановление Правительства Российской Федерации  от 6 сентября 2012 № 890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти»;

постановление Правительства Республики Карелия от  6 декабря 2013 года № 354-П «О Регламенте работы в Единой системе электронного документооборота и делопроизводства  «Дело».

Реализация мероприятий в рамках Проекта также включает в себя реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от 15 июля 2014 года № 227-П.

Финансирование мероприятий Проекта осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия.

Основными принципами реализации мероприятий «дорожной карты» являются:

- повышение  качества и эффективности деятельности органов государственной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления в Республике Карелия;

- повышение удовлетворенности населения деятельностью  органов исполнительной власти, Республики Карелия.

- Ключевые показатели «дорожной карты»

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожной карты» определены основные показатели мероприятия государственной программы Республики Карелия «Информационное общество в Республике Карелия» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия  от 15 июля 2014 года № 227-П.

| Наименование контрольного показателя | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- |
| Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия в общем объеме межведомственного документооборота (%) | 65 | 70 |

- План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка специалистов органов исполнительной власти Республики Карелия для работы в единой системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (далее – ЕСЭДД «Дело») | ## Проведение обучающих семинаров (практических занятий) для пользователей, делопроизводителей в ЕСЭДД «Дело» | IV квартал 2014 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 2 | Разработка дистанционного учебного модуля по работе в ЕСЭДД «Дело» | Предоставление учебного модуля по работе в ЕСЭДД «Дело» органам исполнительной власти Республики Карелия | I квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 3 | Направление исходящих документов в электронном виде с обязательным присоединением к регистрационно-контрольной карточке документа файла (файлов) с текстом документа | Сокращение времени прохождения документов | I квартал 2015 г. | Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 4 | Актуализация справочника «Список организаций» | Актуализированный справочник «Список организаций» | Ежеквартально, начиная с января 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 5 | Утверждение единых требований по заполнению полей справочника «Список организаций» | Достижение единообразия при заполнении справочника «Список организаций» | I квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 6 | Техническое сопровождение, обновление версий и установка программного обеспечения ЕСЭДД «Дело» | Обновление версий программного обеспечения, техническая поддержка | I квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 7 | Приобретение программного обеспечения для расширения функциональных возможностей ЕСЭДД «Дело» органов исполнительной власти Республики Карелия | Расширение функциональных возможностей ЕСЭДД «Дело» (лицензии на сканирование, поточное сканирование, печать штрих-кода, поиск по штрих-коду, программа для распознавания текста, выгрузка в формате pdf, программное обеспечение для функционирования ЕСЭДД «Дело») | I квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 8 | Переход на электронный документооборот пилотных органов исполнительной власти Республики Карелия с использованием электронной подписи | Оценка результатов пилотного проекта | I - III квартал 2015 г. | Министерство экономического развития Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, |
| 9 | Мониторинг работы органов исполнительной власти Республики Карелия в ЕСЭДД «Дело» в части присоединения к регистрационно-контрольной карточке исходящего документа файла (файлов) с текстом документа | Доклад по результатам мониторинга на заседании Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | март 2015 г.; июнь 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 10 | Оцифровка (сканирование) входящих документов в полном объеме | Сокращение времени прохождения документов | II квартал 2015 г. | Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 11 | Приобретение лицензий ЕСЭДД «Дело» для органов исполнительной власти Республики Карелия | Органы исполнительной власти Республики Карелия обеспечены необходимым количеством автоматизированных рабочих мест, подключенных к ЕСЭДД «Дело» | II квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 12 | Проведение рабочего совещания с органами местного самоуправления в Республике Карелия по вопросу готовности подключения к ЕСЭДД «Дело» | Протокол рабочего совещания с органами местного самоуправления в Республике Карелия с утверждением плана подключения органов местного самоуправления к ЕСЭДД «Дело» | II квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, органы местного самоуправления в Республике Карелия |
| 13 | Подключение пилотных органов местного самоуправления в Республике Карелия к ЕСЭДД «Дело» | Оценка возможности обеспечения взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Карелия в ЕСЭДД «Дело» | II квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Администрация Петрозаводского городского округа (по согласованию) |
| 15 | Интеграция ЕСЭДД «Дело» органов исполнительной власти Республики Карелия с информационной системой «SharePoint» Законодательного Собрания Республики Карелия | Организация единого электронного документооборота между органами исполнительной власти Республики Карелия и Законодательным Собранием Республики Карелия | III квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 16 | Переход на электронный документооборот в органах исполнительной власти Республики Карелия | Сокращение времени прохождения документов | III квартал 2015 г. | Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 17 | Выявление потребности в мобильных решениях, разработке аналитических модулей и средств контроля исполнения | Решение вопроса о приобретении дополнительных модулей к программному обеспечению «Дело» (Архивное Дело), «Мобильный кабинет руководителя» | III квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 18 | Переход на электронный документооборот между органами исполнительной власти Республики Карелия | Сокращение времени прохождения документов, осуществление контроля за своевременным исполнением поручений на всех уровнях управления | IVквартал 2015 г. | Органы исполнительной власти Республики Карелия |
| 19 | Обеспечение подготовки специалистов органов местного самоуправления в Республике Карелия для работы в ЕСЭДД «Дело» | Проведение обучающих семинаров (практических занятий) для пользователей, делопроизводителей в ЕСЭДД «Дело» | IV квартал 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 20 | Мониторинг работы органов исполнительной власти в ЕСЭДД «Дело» | Доклад по результатам мониторинга на заседании Комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства, по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг | Декабрь 2015 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |
| 21 | Подключение органов местного самоуправления в Республике Карелия к ЕСЭДД «Дело» | Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Карелия в ЕСЭДД «Дело» | I квартал 2016 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, органы местного самоуправления в Республике Карелия |
| 22 | Проработка возможности интеграции ЕСЭДД «Дело» с системой межведомственного электронного документооборота | Оценка возможности создания единого электронного пространства межведомственного документооборота | II полугодие 2016 г. | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий |