## Slide 1
Итоги реализации региональных
проектов национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»
в 2020 году и задачи на 2021 год
Докладчик: Никольская Наталья Васильевна
заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Карелия - начальник управления информатизации и защиты информации

## Slide 2: Итоги реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году
В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на территории Республики Карелия реализуются пять региональных проектов:
«Информационная инфраструктура»;
«Кадры для цифровой экономики»;
«Информационная безопасность»;
«Цифровые технологии»;
«Цифровое государственное управление».
Мероприятия региональных проектов, запланированные на 2020 год, выполнены в полном объеме, достигнуты все установленные для республики целевые показатели
Разработан Перечень планируемых мероприятий по информационному сопровождению в 2020 году региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которого в 2020 году Администрацией Главы Республики Карелия подготовлено 88 публикаций для размещения в СМИ.
На Официальном интернет-портале размещена информация о реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Республики Карелия - http://gov.karelia.ru/natsionalnye-proekty/1455/.

## Slide 3: Итоги реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
Этапы выполнения работ | Проведенные работы | Срок выполнения работ | Финансирование работ | Исполнитель работ
1 этап | Подключены, либо увеличена пропускная способность каналов связи по 117 объектам, в том числе 77 общеобразовательных организаций, 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 9 органов местного самоуправления, 8 пожарных частей и 6 пожарных постов, 1 отдела лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия. | 2019 год | за счет федерального бюджета | Исполнителем работ в соответствии с государственным контрактом с Минцифры России является ПАО «Ростелеком»
2 этап | Обеспечено подключение, либо увеличение пропускной способности каналов связи по 144 объектам, в том числе 43 общеобразовательным организациям, 54 фельдшерско-акушерским пунктам, 12 органам местного самоуправления, 27 пожарным частям, 7 пожарным постам и 1 отделу лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Карелия. Скорость подключений составила от 2 до 100 Мбит/сек. | 2020 год |  | 
3 этап | Обеспечено подключение, либо увеличение пропускной способности каналов связи по 188 социально значимым объектам 3-го этапа, в том числе объектам культуры. | 2021 год |  | 
Показатели регионального проекта, установленные на 2020 год, достигнуты.

## Slide 4: Итоги реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»
В рамках проекта осуществляется массовая подготовка сотрудников органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, подведомственных организаций, граждан цифровым компетенциям и технологиям.
с 28 марта по 11 апреля проходила
Всероссийская акция «Цифровой диктант»
Республика Карелия с баллом 7,58 заняла 5 место среди субъектов Северо-Запада и улучшила свои позиции по отношению к прошлому году (8 место)
Жители нашей республики показали уровень цифровой грамотности выше среднего по России
Всероссийский конкурс для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв»
В мае 2020 года организовано участие представителей от Республики Карелия
В декабре 2020 года команда из Петрозаводска «self.win» компании «Техномедиа» заняла 2-е место в финале Конкурса
В дистанционном режиме организовано повышение квалификации руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений по программам дополнительного профессионального образования по направлениям цифровой экономики
ВШУ РАНХиГС
Университета 20.35
ФИПС
В октябре - ноябре 2020 года организовано дистанционное обучение работников бюджетных организаций, жителей республики по новым образовательным программам:
Онлайн-интенсив «Методы и технологии, основанные на работе с данными» Университета 20.35
программам портала «Учеба.онлайн»
Всего по итогам года обучено 2429 человек

## Slide 5: Итоги реализации региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в 2020 году
Региональный проект «Цифровое государственное управление»
К системе межведомственного электронного взаимодействия Республики Карелия (РСМЭВ) подключены все органы исполнительной власти Республики Карелия, оказывающие государственные услуги (100%) и администрации муниципальных районов и городских округов (100%).
На Региональном портале электронных услуг Республики Карелия в 2020 году запущен в работу платежный сервис, предназначенный для дистанционной оплаты различного перечня услуг жителями региона.
97% жителей Республики Карелия, зарегистрированы на Едином портале государственных услуг
7028 заявлений подано через РПГУ (рост на 35%)
К единой системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» (ЕСЭДД) подключены все органы исполнительной власти Республики Карелия (100%).
По итогам года к ЕСЭДД подключено 15 государственных учреждений, 4 администрации муниципальных районов и городских округов .
Обеспечена техническая возможность для подключения к ЕСЭДД всех органов местного самоуправления в Республике Карелия.
Осуществлена интеграция с СЭД Законодательного Собрания Республики Карелия (EOS for Sherpoint). Интеграция позволяет осуществлять обмен документами по защищенному каналу связи с применением электронной подписи без дублирования на бумажных носителях в рамках Соглашения о взаимодействии.
В рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству оказания государственных услуг в электронной форме в 2020 году Республика Карелия занимает 17-е место

## Slide 6: региональные проекты национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» задачи на 2021 год
Региональный проект | Задачи
«Информационная инфраструктура» | Завершение третьего этапа подключения к сети Интернет социально значимых объектов Республики Карелия. Должно быть обеспечено подключение, либо увеличение пропускной способности каналов связи по 100% объектам. Обеспечение формирования и функционирования на участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия. Размер субсидии из федерального бюджета Республики Карелия составляет в 2021 году – 1 734,4 тыс. рублей, в 2022 году – 23 390,6 тыс. рублей, в 2023 году – 4 520,7 тыс. рублей.
«Кадры для цифровой экономики» | Организация повышения квалификации руководителей и специалистов органов государственной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений по программам дополнительного профессионального образования по направлениям цифровой экономики. Участие в мероприятии по реализации государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. Организация участия представителей от республики во Всероссийском конкурсе для IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв». Проведение на территории республики мероприятий всероссийской акции «Цифровой диктант», «Урока цифры» в общеобразовательных организациях.
«Информационная безопасность» | Содействие использованию преимущественно отечественного программного обеспечения органами государственной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Республики Карелия и муниципальной собственности.
«Цифровые технологии» | Привлечение компаний, находящихся на территории республики, и проектов внедрения цифровых технологий в отраслях экономики и социальной сферы для участия в конкурсах на поддержку из средств федерального бюджета. Организация информирования на регулярной основе потенциальных участников о проводимых на федеральном уровне конкурсах на выделение грантов из средств федерального бюджета.
«Цифровое государственное управление» | Организация использования Облачной цифровой платформы обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. 25 услуг первого этапа из перечня массовых социально значимых услуг должны быть переведены в электронный вид. Обеспечение взаимодействия граждан и органов государственной власти с использованием платформы обратной связи.

## Slide 7
Спасибо за внимание!