г.Петрозаводск
6 марта 2014 года

Председательствовал: Председатель Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий
Дмитрий Рюрикович Бураков

Присутствовали:

Члены комиссии:
Антонова Е.Н., Баскин В.А., Вохмин В.Д., Галашева С.В, Дорохов А.Н., Ермаков А.К., Жданович С.А., Жураховская Т.В., Игнатик Н.А., Карапетов Г.Л., Кононенко А.И., Кулабухов С.А., Репина О.Е., Рузанова Н.С., Саламахина Л.Г., Сергиенко Е.Ю., Себин А.Н., Трошин Д.Ю., Чеканов А.Н.
Приглашенные:
Алексеев О.Д., Бакунович И.В., Гашилов А.В., Дадакина Л.И., Дяченко Д.А., Занько И.М., Назаренко В.В., Нарыков Е.Н., Сивин И.А., Илюткина Л.В., Кондрашов Д.С., Кузьмин Ю.И., Кузьмина И.В., Матвиюк А.К., Мурый В.Н., Осипова Т.А., Онохов В.Н., Слюсаренко И.Б., Соколова Ю.Ю., Спогар А.К., Петухова С.А., Потехина Н.В., Путешов Н.С., Тимофеева Н.М., Фомин А.Н., Харина Т.Н., Харитонов С.С., Холунина Н.А., Шишкова Е.Е., Шумейко Т.Н., Яровая Н.М.

По вопросу № 1 «Организация межведомственного электронного взаимодействия в части предоставления информации органами исполнительной власти Республики Карелия по запросам федеральных органов исполнительной власти»

1.1. Информацию Председателя Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий принять к сведению.

1.2. Органам исполнительной власти Республики Карелия:

- обеспечить специалистов, использующих электронные сервисы формирования запросов к федеральной системе Росреестра, усиленной квалифицированной электронной подписью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), информацию направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий;

- провести актуализацию сведений по предоставлению ответственным специалистам доступа к электронным сервисам запросов к федеральным органам власти (f-сведения) и результаты направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий;

- проанализировать государственные услуги с элементами межведомственного взаимодействия на предмет необходимости межведомственных запросов к органам власти других субъектов Российской Федерации (s-сведения) и направить заявки в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий на разработку данных сервисов;
Срок - до 1 апреля 2014 года

1.3. Администрациям муниципальных районов (городских округов), администрациям городских и сельских поселений рекомендовать:

- обеспечить специалистов, использующих электронные сервисы формирования запросов к федеральной системе Росреестра, усиленной квалифицированной электронной подписью системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), информацию направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий;
Срок - до 21 апреля 2014 года

- провести актуализацию сведений по предоставлению ответственным специалистам доступа к электронным сервисам запросов к федеральным органам власти (f-сведения) и результаты направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий;

- проанализировать муниципальные услуги с элементами межведомственного взаимодействия на предмет необходимости межведомственных запросов к органам власти других субъектов Российской Федерации (s-сведения) и направить заявки в Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий на разработку данных сервисов;
Срок - до 1 апреля 2014 года

- направить в Государственный комитет Республики Карелия по развитию ИКТ информацию об ответственном лице за предоставление электронных ответов на запросы федеральных органов власти (р-сведения) в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 года №1123-р;
Срок - до 10 апреля 2014 года

1.4. Государственному комитету Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий:

- продолжить работу по регистрации и тестированию р-сведений, а также организовать работы по предоставлению доступа на основании предложений органов власти и подведомственных им организаций для формирования и направления ответов в электронном виде на запросы федеральных органов исполнительной власти;
Срок - до 1 мая 2014 года

- продолжить работу по предоставлению доступа на основании предложений органов власти и подведомственных им организаций к электронным сервисам f-сведений по заявкам;
Срок - постоянно

- проанализировать и организовать работу по разработке электронных сервисов s-сведений, а также по предоставлению к ним доступа органам власти в соответствии с их заявками;
Срок - до 1 ноября 2014 года

- доработать механизм взаимодействия с государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Срок - до 1 июля 2014 года

По вопросу № 2 «Об итоговых результатах реализации мероприятий региональной целевой программы «Информатизация Республики Карелия» на 2008-2013 годы»

2.1. Информацию Государственного комитета Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий, Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, Министерства экономического развития Республики Карелия об итоговых результатах РЦП «Информатизация Республики Карелия» на 2008-2013 годы принять к сведению.

По вопросу № 3 «Об исполнении плана-графика организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 2 апреля 2013 года № 170р-П»

3.1. Одобрить График организации предоставления государственных и муниципальных услуг в ГБУ РК "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия" в 2014 году (далее – График);

3.2. Перенести для рассмотрения на следующем заседании Комиссии вопрос о включении в График услуги Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Карелия по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации;

3.3. Одобрить Схему размещения многофункциональных центров представления государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия;

3.4. Министерству строительства, жилищного хозяйства и энергетики Республики Карелия рассмотреть вопрос об определении единого заказчика работ по ремонту помещений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях Республики Карелия.
Срок - до 1 апреля 2014 года

Протокол заседания вела:
начальник отдела
службы единого заказчика
Государственного комитета
Республики Карелия по развитию ИКТ
А.И.Кононенко